INFORME DE AUDITORIA SQA Plataforma SIAGRD Sistema de Alertas Tempranas de Amenazas Multiples

Meta, Colombia

Junio 2026

Plataforma auditada: SIAGRD - Sistema Integrado de Alertas Tempranas y Gestion del Riesgo del Meta Stack tecnologico: Fastify + TypeScript ¦ PostgreSQL + PostGIS ¦ Next.js ¦ Expo (React Native) Despliegue: Railway (backend + BD) ¦ Vercel (panel web) ¦ Expo (apps moviles) Arquitectura: Monorepo pnpm workspaces (backend, panel-web, ciudadano, socorro, packages)

| CRITICO 3 hallazgos | ALTO 5 hallazgos | MEDIO 9 hallazgos | BAJO 3 hallazgos |
| --- | --- | --- | --- |

# 1. Resumen Ejecutivo

Este informe presenta los resultados de la auditoria de calidad de software (SQA) realizada sobre la plataforma SIAGRD (Sistema Integrado de Alertas Tempranas y Gestion del Riesgo del Meta), solucion critica de gestion del riesgo de desastres para el departamento del Meta, Colombia.

La auditoria evaluo cuatro dimensiones principales: seguridad, calidad de codigo, arquitectura, base de datos, infraestructura e interfaces moviles. Se identificaron 20 hallazgos en total.

| Severidad | Cantidad | Descripcion General |
| --- | --- | --- |
| CRITICO | 3 | Credenciales demo en produccion, tokens JWT inseguros, validacion MIME insuficiente |
| ALTO | 5 | Rate limiting deficiente, perfil null sin 401, refresh token no invalidado, falta paginacion, password en creacion de usuarios |
| MEDIO | 9 | Token rotation, deduplicacion sync, audit_log sin RLS, indices GIST, retencion de datos, fotos offline, compresion movil, validacion env vars, pnpm inconsistencia |
| BAJO | 3 | Logout cookies, documentacion OpenAPI, cobertura de tests, colores hardcodeados |

CONCLUSION EJECUTIVA: Los tres hallazgos CRITICOS (SEC-001, SEC-002, SEC-003) representan riesgos de seguridad que deben resolverse ANTES de cualquier despliegue en produccion. Se recomienda un sprint de correccion urgente de aproximadamente 7 horas de esfuerzo total para los items criticos.

# 2. Descripcion de la Plataforma

## 2.1 Informacion General

| Nombre | SIAGRD - Sistema Integrado de Alertas Tempranas y Gestion del Riesgo del Meta |
| --- | --- |
| Tipo | Sistema de gestion del riesgo de desastres (SATAM) |
| Ambito geografico | Departamento del Meta, Colombia |
| Fecha de auditoria | Junio 2026 |
| Version evaluada | Monorepo pnpm - version actual en Railway / Vercel |

## 2.2 Stack Tecnologico

| Capa | Tecnologia | Despliegue |
| --- | --- | --- |
| Backend | Fastify + TypeScript | Railway |
| Base de Datos | PostgreSQL + PostGIS | Railway |
| Panel Web | Next.js (React) | Vercel |
| App Ciudadano | Expo / React Native | Expo (iOS/Android) |
| App Socorro | Expo / React Native | Expo (iOS/Android) |
| Paquetes compartidos | packages/ui, config, types | Monorepo interno |

## 2.3 Roles del Sistema

| Rol | Descripcion |
| --- | --- |
| ADMIN | Superadministrador - acceso irrestricto al sistema |
| CDGRD | Consejo Departamental de Gestion del Riesgo - nivel departamental |
| CMGRD | Consejo Municipal de Gestion del Riesgo - nivel municipal |
| SOCORRO | Cuerpos de respuesta a emergencias (bomberos, cruz roja, defensa civil) |
| CIUDADANO | Ciudadano - reporte de incidentes, consulta de alertas |

# 3. Hallazgos Criticos de Seguridad

Los siguientes hallazgos deben resolverse ANTES del despliegue en produccion. Representan vulnerabilidades que exponen el sistema a compromisos completos de seguridad.

SEC-001 Credenciales Demo en Produccion

| Ubicacion | backend/src/index.ts - funcion seedDemoUsers() |
| --- | --- |
| Descripcion | En cada arranque del servidor se crean usuarios admin/admin (rol ADMIN) y bombero/bombero (rol SOCORRO). Credenciales hardcodeadas debiles presentes en produccion. |
| Riesgo | Compromiso total del sistema. El rol ADMIN tiene acceso irrestricto. Cualquier atacante puede acceder con credenciales conocidas. |
| Correccion | Eliminar seedDemoUsers() de produccion. Usar variable de entorno SEED_DEMO_USERS=true solo en desarrollo. Gestionar credenciales iniciales con Railway Secrets. |
| Esfuerzo | 1 hora |

SEC-002 Tokens JWT en Cookies sin HttpOnly ni Secure

| Ubicacion | apps/panel-web/src/app/(auth)/login/page.tsx |
| --- | --- |
| Descripcion | Los tokens de acceso y refresco se almacenan en cookies mediante document.cookie - legibles por JavaScript. Vulnerable a ataques XSS. |
| Riesgo | Un script XSS puede robar tokens JWT y suplantar cualquier sesion activa, incluyendo sesiones de administrador ADMIN. |
| Correccion | Configurar tokens server-side con Set-Cookie HttpOnly; Secure; SameSite=Strict. Nunca escribir JWT en document.cookie desde el cliente. |
| Esfuerzo | 4 horas |

SEC-003 Sin Validacion de MIME Real (solo Content-Type header)

| Ubicacion | backend/src/routes/archivos.ts |
| --- | --- |
| Descripcion | La lista blanca de MIME verifica data.mimetype del header Content-Type enviado por el cliente - trivialmente falsificable. Un archivo .exe puede subirse como image/jpeg. |
| Riesgo | Carga de archivos maliciosos disfrazados como imagenes. Posible almacenamiento de malware en el sistema de archivos del servidor. |
| Correccion | Usar el paquete npm file-type para inspeccionar los magic bytes del archivo antes de aceptar la carga. |
| Esfuerzo | 2 horas |

# 4. Hallazgos de Seguridad y Codigo - ALTO

SEC-004 Rate Limit por IP Solo para Anonimos en Reportes

| Ubicacion | backend/src/routes/reportes.ts |
| --- | --- |
| Descripcion | Usuarios autenticados tienen limite de 10 reportes/hora basado en los primeros 40 caracteres del JWT. Un atacante con token valido puede generar multiples tokens para eludir este limite. |
| Riesgo | Flood de datos falsos que podria saturar alertas y dificultar respuestas reales a emergencias. |
| Correccion | Clave el rate limit en user.id del payload JWT verificado, no en el string del token crudo. |
| Esfuerzo | 2 horas |

SEC-005 Perfil Null Resulta en Rol Silencioso

| Ubicacion | backend/src/middleware/auth.ts |
| --- | --- |
| Descripcion | Si profile es null (usuario eliminado con JWT aun valido), el middleware registra una advertencia pero continua. request.user puede quedar indefinido, causando crashes o acceso inesperado. |
| Riesgo | Usuarios eliminados podrian seguir ejecutando operaciones protegidas. Posibles errores de seguridad no controlados. |
| Correccion | Retornar 401 inmediatamente cuando no se encuentre el perfil. Invalidar el token en ese momento. |
| Esfuerzo | 1 hora |

SEC-006 Refresh Token No Invalidado en Logout

| Ubicacion | backend/src/routes/auth.ts - endpoint /auth/logout |
| --- | --- |
| Descripcion | El endpoint de logout probablemente solo limpia la cookie del cliente pero no agrega el refresh token a una lista negra server-side ni lo elimina de la BD. |
| Riesgo | Sesiones robadas permanecen validas despues del logout. Un atacante con el refresh token puede continuar generando nuevos tokens de acceso. |
| Correccion | Mantener una tabla revoked_tokens o usar Redis para incluir refresh tokens en lista negra al hacer logout. |
| Esfuerzo | 3 horas |

CODE-001 Sin Paginacion en Endpoints Criticos

| Ubicacion | GET /damnificados, GET /reportes-ciudadanos, GET /incidentes |
| --- | --- |
| Descripcion | Estos endpoints usan parametro limit pero sin offset ni cursor. No hay proteccion contra llamadas con limit=999999 que podrian traer toda la tabla. |
| Riesgo | Degradacion severa del rendimiento. Posible agotamiento de memoria del servidor. Vectores de denegacion de servicio (DoS). |
| Correccion | Agregar tope server-side (maximo 500 registros), implementar paginacion basada en cursor, validar parametro limit con Zod. |
| Esfuerzo | 3 horas |

CODE-002 Sin Contrasena en Creacion de Usuarios via API

| Ubicacion | backend/src/routes/usuarios.ts - POST /usuarios |
| --- | --- |
| Descripcion | Al crear un usuario, la ruta tiene validacion Zod pero no genera una contrasena inicial automaticamente. Los usuarios creados no tendrian forma de iniciar sesion. |
| Riesgo | Usuarios sin acceso funcional al sistema. Posiblemente se generan contrasenas debiles o predecibles como fallback no documentado. |
| Correccion | Auto-generar una contrasena aleatoria segura, hashearla y retornarla una sola vez en la respuesta. Registrar el evento en audit_log. |
| Esfuerzo | 2 horas |

# 5. Hallazgos de Arquitectura, BD e Infraestructura - MEDIO

## 5.1 Arquitectura y Autenticacion

ARCH-001 No hay Estrategia de Refresh Token Rotativo

| Descripcion | JWT con expiracion fija. No hay rotacion de tokens al hacer refresh. Un token de refresco robado puede usarse indefinidamente hasta que expire. |
| --- | --- |
| Correccion | Implementar rotacion de refresh token: emitir nuevo refresh token en cada refresh e invalidar el anterior. |
| Esfuerzo | 4 horas |

ARCH-002 Sync Service con max 500 Eventos pero sin Deduplicacion

| Ubicacion | backend/src/routes/sync.ts, backend/src/services/sync.service.ts |
| --- | --- |
| Descripcion | Acepta hasta 500 eventos por lote pero probablemente sin verificacion de idempotencia por evento.id. Re-envios podrian duplicar datos en la BD. |
| Correccion | Verificar en la tabla sync_queue si ya existen los IDs de evento antes de insertar. Retornar eventos ya procesados como exitosos. |
| Esfuerzo | 3 horas |

## 5.2 Base de Datos

DB-001 audit_log sin Proteccion contra DELETE

| Descripcion | La tabla audit_log no tiene politica RLS que prevenga que usuarios autenticados eliminen su propio rastro de auditoria. |
| --- | --- |
| Correccion | Aplicar politica RLS: solo el rol de servicio puede ejecutar DELETE en audit_log. |
| Esfuerzo | 1 hora |

DB-002 Columnas Geom sin Indice GIST en incidentes

| Descripcion | incidentes.ubicacion es tipo GEOMETRY pero las consultas ST_DWithin necesitan un indice GIST para rendir adecuadamente. |
| --- | --- |
| Correccion | Ejecutar: CREATE INDEX idx_incidentes_ubicacion ON incidentes USING GIST (ubicacion); |
| Esfuerzo | 30 minutos |

DB-003 Sin Politica de Retencion de Datos

| Descripcion | Las tablas sync_queue, notificaciones y audit_log crecen indefinidamente sin purgado automatico. Esto puede degradar el rendimiento a mediano plazo. |
| --- | --- |
| Correccion | Agregar job pg_cron para eliminar registros mayores a 90 dias en sync_queue y notificaciones. Definir politica de retencion para audit_log. |
| Esfuerzo | 2 horas |

## 5.3 Aplicaciones Moviles

MOBILE-001 foto_uri Local en Cola Offline no Limpiada

| Ubicacion | apps/ciudadano/src/services/offline-queue.service.ts |
| --- | --- |
| Descripcion | Fotos almacenadas como URIs locales en cola AsyncStorage. Si la app se reinstala o el archivo se elimina, la URI queda obsoleta sin mecanismo de limpieza. |
| Correccion | Copiar fotos a un directorio estable de la app antes de encolar. Agregar limpieza de archivos al sincronizar exitosamente. |
| Esfuerzo | 3 horas |

MOBILE-002 Sin Validacion de Tamano de Foto antes de Encolar

| Descripcion | Fotos grandes (10+ MB) podrian encolarse sin compresion, consumiendo almacenamiento significativo del dispositivo. |
| --- | --- |
| Correccion | Aplicar compresion con expo-image-manipulator antes de encolar fotos offline (dependencia ya disponible). |
| Esfuerzo | 2 horas |

## 5.4 Infraestructura

INFRA-001 Sin Variables de Entorno Validadas al Arranque

| Ubicacion | backend/src/index.ts |
| --- | --- |
| Descripcion | Fastify arranca incluso si variables criticas (DATABASE_URL, JWT_SECRET) estan ausentes. Errores emergen tardio en la ejecucion en lugar de fallar rapido. |
| Correccion | Agregar funcion de validacion al arranque usando Zod o el paquete env-var que falle con mensaje claro si faltan variables requeridas. |
| Esfuerzo | 2 horas |

INFRA-002 Inconsistencia en engines de pnpm

| Descripcion | package.json raiz declara "packageManager": "pnpm@9.0.0" pero .npmrc usa node-linker=hoisted incompatible con comportamiento estricto de pnpm. Causo fallos previos en EAS Build. |
| --- | --- |
| Correccion | Evaluar si el hoisting sigue siendo necesario. Documentar la razon en comentarios del .npmrc. |
| Esfuerzo | 2 horas |

# 6. Mejoras Recomendadas - BAJO

UX-001 Panel Web: logout no limpia cookies HttpOnly correctamente

Relacionado con SEC-002. Al corregir la implementacion de cookies HttpOnly, asegurarse de que el logout elimine correctamente las cookies server-side via /auth/logout.

CODE-003 Falta Documentacion OpenAPI / Swagger

22 modulos de rutas sin documentacion API auto-generada. Complica el onboarding de desarrolladores e integraciones futuras. Correccion: agregar @fastify/swagger + @fastify/swagger-ui con extraccion de esquemas Zod.

CODE-004 Tests de Backend Cubren Solo Rutas Principales

56 tests en 6 archivos. Rutas como /chat, /comites, /jal, /grupos, /webhooks tienen cobertura cero. Se recomienda agregar tests para todos los modulos con objetivo de 80% de cobertura total.

CODE-005 Colores Hardcoded en Panel Web

Colores del tema oscuro (#0A0E1A, #111827, #8B9CC8) hardcodeados en todo el JSX. Sin variables CSS ni design tokens. Migracion recomendada a Tailwind CSS personalizado con variables semanticas nombradas.

# 7. Evaluacion de Arquitectura

## 7.1 Fortalezas

- Fastify con TypeScript: excelente eleccion para APIs de alto rendimiento en escenarios de emergencia - Integracion PostGIS para consultas geoespaciales, ideal para gestion territorial del riesgo en el Meta - Arquitectura offline-first movil con cola AsyncStorage, apropiada para condiciones de campo en el departamento - Control de acceso basado en roles (RBAC) comprensivo y consistentemente aplicado en todas las rutas - Limitacion de tasas aplicada a nivel de ruta con limites diferenciados por tipo de usuario - Proteccion contra path traversal en /archivos/static/* bien implementada - Validacion de MIME type y limites de tamano de archivo en ruta de carga (10 MB) - Inicializacion elegante de FCM: sin crash si Firebase no esta configurado - Worker de notificaciones cada 30s con clave de idempotencia correctamente implementada

## 7.2 Debilidades

- Sin estrategia de versionado de API mas alla del prefijo /api/v1 - Health check basico /health sin verificacion de conectividad de base de datos - Sin patron circuit breaker para servicios externos IDEAM/SGC - Herramientas de build del monorepo con friccion conocida en EAS Build (problemas de hoisting) - Sin entorno de staging/preview documentado para pruebas pre-produccion

# 8. Evaluacion de Base de Datos

## 8.1 Aspectos Positivos del Esquema

| Aspecto | Implementacion |
| --- | --- |
| Geometria espacial | Columnas PostGIS geometry en todas las tablas con datos de ubicacion |
| Claves primarias | UUIDs en todas las tablas - evita conflictos en sincronizacion offline |
| Integridad referencial | Relaciones de clave foranea correctamente definidas |
| Tipos enumerados | Enums para rol_usuario, tipo_amenaza, nivel_alerta y otros datos categoricos |
| Campos de riesgo | nivel_riesgo_inundacion/remocion/sismico por municipio disponible |
| Auditoria | Tabla audit_log existente (ver hallazgo DB-001 para mejora RLS requerida) |

## 8.2 Deficiencias Identificadas

| ID | Problema | Impacto |
| --- | --- | --- |
| DB-001 | audit_log sin politica RLS contra DELETE | Usuarios pueden borrar su rastro de auditoria |
| DB-002 | Sin indice GIST en incidentes.ubicacion | Consultas geoespaciales lentas bajo carga |
| DB-003 | Sin politica de retencion de datos en tablas de alta frecuencia | Crecimiento indefinido, degradacion de rendimiento |
| Recomendado | Sin estrategia de particionado para tablas de alto volumen | Rendimiento a largo plazo comprometido |
| Recomendado | Sin procedimiento documentado de verificacion de backups | Riesgo de perdida de datos en recuperacion ante desastres |

# 9. Evaluacion de CI/CD e Infraestructura

## 9.1 Pipelines Configurados

| Pipeline / Herramienta | Estado |
| --- | --- |
| lint, test, build, deploy | Configurado en GitHub Actions para Railway + Vercel |
| CodeQL | Analisis estatico de seguridad activo |
| Snyk | Monitoreo de vulnerabilidades en dependencias npm |
| OWASP Dependency Check | Verificacion de dependencias OWASP activa |
| git-secrets + trufflehog | Escaneo de secretos en commits del repositorio |
| Sentry | Monitoreo de errores en produccion integrado |
| TLS | TLS automatico via Railway/Vercel |

## 9.2 Recomendaciones CI/CD

- Agregar paso de migracion de base de datos al pipeline de despliegue (antes del deploy del backend)

- Agregar smoke test post-despliegue que consulte /api/v1/health con verificacion de conectividad de BD

- Agregar Lighthouse CI para detectar regresiones de rendimiento en panel-web

# 10. Plan de Accion Priorizado

Las acciones correctivas ordenadas por prioridad. Los items CRITICOS deben abordarse en un sprint de emergencia antes de cualquier puesta en produccion.

| # | ID | Accion | Severidad | Esfuerzo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SEC-001 | Eliminar seedDemoUsers() de produccion | CRITICO | 1h |
| 2 | SEC-002 | HttpOnly + Secure cookies para JWT en panel web | CRITICO | 4h |
| 3 | SEC-003 | Validar MIME con file-type (magic bytes) | CRITICO | 2h |
| 4 | DB-002 | Indice GIST en incidentes.ubicacion | MEDIO | 0.5h |
| 5 | SEC-004 | Rate limit por user.id, no por token string | ALTO | 2h |
| 6 | SEC-005 | Retornar 401 inmediato si profile es null | ALTO | 1h |
| 7 | CODE-001 | Paginacion con cap server-side en endpoints criticos | ALTO | 3h |
| 8 | CODE-002 | Generar contrasena segura en creacion de usuario | ALTO | 2h |
| 9 | DB-001 | Politica RLS en audit_log contra DELETE | MEDIO | 1h |
| 10 | INFRA-001 | Validar variables de entorno criticas al arranque | MEDIO | 2h |

| Esfuerzo total items CRITICOS: 7 horas | Esfuerzo total top-10 prioritarios: ~18.5 horas |
| --- | --- |

# 11. Conclusion y Proximos Pasos

## 11.1 Conclusion General

La plataforma SIAGRD demuestra una base arquitectural solida apropiada para su proposito de gestion del riesgo de desastres. La eleccion tecnologica (Fastify, PostGIS, Expo offline-first) es adecuada para el contexto operativo del departamento del Meta. El sistema de roles y el sistema de notificaciones estan bien estructurados.

IMPORTANTE: La presencia de tres hallazgos CRITICOS de seguridad hace que la plataforma NO sea apta para produccion en su estado actual. Los hallazgos SEC-001, SEC-002 y SEC-003 representan vulnerabilidades fundamentales que podrian comprometer completamente la integridad del sistema, incluyendo la confidencialidad de datos de ciudadanos afectados por desastres y la integridad de las alertas emitidas.

## 11.2 Proximos Pasos Recomendados

| Plazo | Accion |
| --- | --- |
| Inmediato (< 1 semana) | Corregir SEC-001 (credenciales demo), SEC-002 (cookies JWT), SEC-003 (validacion MIME). Correr pruebas de regresion. No desplegar a produccion hasta completar. |
| Corto plazo (1-2 semanas) | Resolver hallazgos ALTO: SEC-004, SEC-005, SEC-006, CODE-001, CODE-002. Aplicar DB-002 (indice GIST). Ejecutar pruebas de carga en endpoints paginados. |
| Mediano plazo (1 mes) | Implementar todos los hallazgos MEDIO: ARCH-001, ARCH-002, DB-001, DB-003, MOBILE-001, MOBILE-002, INFRA-001, INFRA-002. Configurar entorno de staging. |
| Largo plazo (trimestre) | Abordar mejoras BAJO: CODE-003 (OpenAPI), CODE-004 (cobertura tests 80%), CODE-005 (design tokens). Planificar particionado de BD para alta carga. |

Este informe fue generado como parte del proceso de aseguramiento de calidad de software (SQA) Plataforma SIAGRD - Meta, Colombia - Junio 2026